Formulário de Riscos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12/05/2017 | Baixa | Médio |
| Integrante do grupo desistir da disciplina. | | | |
| Boa comunicação entre os integrantes do grupo, para que todos estejam sempre motivados a participar do projeto. | | | |
| Adaptar as atividades para o número atual de integrantes. | | | |
| Sob controle. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 12/05/2017 | Baixa | Médio |
| Integrante do grupo falecer. | | | |
| Tomar atitudes seguras. | | | |
| Adaptar as atividades para o número atual de integrantes. | | | |
| Sob controle. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 12/05/2017 | Baixa | Alto |
| O cliente não tem verba o suficiente para suprir o projeto. | | | |
| Acompanhamento financeiro e estimativas de custos. | | | |
| Paralisação do projeto. | | | |
| Sob controle. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 12/05/2017 | Baixa | Médio |
| Atraso no cronograma. | | | |
| Monitoramento da realização das atividades. | | | |
| Adaptar as atividades para o novo cronograma. | | | |
| Controlado. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 12/05/2017 | Média | Médio |
| Mudança de requisitos. | | | |
| Comunicação com o cliente, e boa utilização dos métodos de elicitação. | | | |
| Negociar com o cliente e adaptar o projeto para as mudanças. | | | |
| Sob controle. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | 18/05/2017 | Baixa | Alto |
| Cancelamento/Suspensão do projeto | | | |
| Elaboração correta e coerente do plano de riscos e boa comunicação entre o grupo e o cliente | | | |
| Cumprimento das devidas clausulas do contrato, devendo haver pagamento de multa | | | |
| Sob controle. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | 18/05/2017 | Baixa | Médio |
| Conflito entre os stakeholders | | | |
| Desenvolver o software de maneira a cumprir os requisitos de ambos os clientes; tentativa de conciliação de requisitos | | | |
| Negociar com os clientes e realizar adaptações necessárias. | | | |
| Sob controle. | | André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro. | |